Allegato I

| BENI E SERVIZI: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE |  |
| --- | --- |
| PROCEDIMENTO | COMPETENZA |
| Stima del fabbisogno annuale (n. gare/acquisizioni) | comune |
| Redazione del programma annuale | comune |
| Approvazione PROGRAMMA congiuntamente al Bilancio | comune |
| Impegno di spesa generale (prenotazione) | comune |
| Predisposizione del bando o lettera di invito | CUC |
| Nomina RUP | comune |
| Pagamento contributo AVCP | comune |
| Invio dati ad Osservatorio | comune |
| Richiesta di finanziamento o partecipazione a bandi di finanziamento | comune |
| SERVIZI E FORNITURE |  |
| a seconda del tipo di gara i flussi successivi potranno variare |  |
| Determina a contrarre | comune |
| Definizione del capitolato speciale d’oneri e dello schema di contratto | comune |
| Acquisizione CIG | comune |
| Indagine di mercato | CUC |
| Redazione e invio lettera di invito | CUC |
| Redazione bando di gara | CUC |
| Pubblicazione bando su OSSERVATORIO | CUC |
| Pubblicazione bando su GURI Centrale di committenza | CUC |
| Pubblicazione bando su GUCE Centrale di committenza | CUC |
| Pubblicazione bando su WEB stazione appaltante | CUC |
| Ricezione offerte | CUC |
| Nomina Commissione di gara o apertura del seggio di gara monocratico | CUC |
| Seduta commissione di gara | CUC |
| Verbale di gara e aggiudicazione provvisoria | CUC |
| Pubblicazione esito provvisorio di gara | CUC |
| Verifica qualificazione | comune |
| Determina aggiudicazione definitiva | comune |
| Invio comunicazione ai non aggiudicatari | comune |
| Pubblicazione esito definitivo di gara | comune |
| Invio lettera documenti di contratto | comune |
| Predisposizione definitiva contratto d’appalto | comune |
| Stipula contratto di appalto | comune |
| Registrazione contratto | comune |
| Verbale di consegna | comune |
| Determina di approvazione e liquidazione SAL | comune |
| Deposito verbale di conclusione | comune |
| Delibera approvazione CRE/collaudo Comune | comune |
| Liquidazione rata di saldo APPALTATORE | comune |
| Rendicontazione enti finanziatori terzi | comune |
| LAVORI: DALLA PROGRAMMAZIONE AL RENDICONTO |  |
| PROCEDIMENTO | COMPETENZA |
| Redazione studio di fattibilità | comune |
| Redazione PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE | comune |
| Adozione PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE | comune |
| Pubblicazione PROGRAMMA | comune |
| Approvazione PROGRAMMA congiuntamente al Bilancio | comune |
| Invio dati ad Osservatorio | comune |
| Richiesta di finanziamento o partecipazione a bandi di finanziamento | comune |
| Richiesta CUP | comune |
| Impegno di spesa generale (prenotazione) | comune |
| Determina a contrarre con ottenimento CIG Comune | comune |
| Nomina RUP Comune | comune |
| Pagamento contributo AVCP | comune |
| SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE |  |
| Determina a contrarre con acquisizione CIG | comune |
| A seconda del tipo di gara i flussi successivi potranno variare |  |
| Indagine di mercato progettisti | CUC |
| Predisposizione bando e/o Invio lettera di invito a progettisti | CUC |
| Verbale di commissione aggiudicatrice progettista | CUC |
| Determina di approvazione verbale di gara commiss. aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria | CUC |
| Verifica qualificazione progettista | comune |
| Determina aggiudicazione definitiva progettista | comune |
| Predisposizione definitiva contratto progettista | comune |
| Contratto progettista | comune |
| Deposito progetto preliminare | comune |
| Istruttoria tecnico amministrativa progetto preliminare | comune |
| Delibera approvazione progetto preliminare | comune |
| Deposito progetto definitivo | comune |
| Istruttoria tecnico amministrativa progetto definitivo | comune |
| Procedimento pareri e nulla osta enti terzi | comune |
| Eventuale modifica progetto definitivo | comune |
| Delibera approvazione progetto definitivo | comune |
| Definizione congiunta clausole amministrative del capitolato speciale d’appalto e dello schema | CUC/comune |
| Deposito progetto esecutivo | comune |
| Istruttoria tecnico amministrativa progetto esecutivo | comune |
| Delibera approvazione progetto esecutivo | comune |
| LAVORI: |  |
| Determinazione a contrattare | comune |
| Acuisizione CIG | comune |
| A seconda del tipo di gara i flussi successivi potranno variare |  |
| Indagine di mercato per lavori | CUC |
| Redazione e invio lettera di invito | CUC |
| Redazione bando di gara | CUC |
| Pubblicazione bando su OSSERVATORIO | CUC |
| Pubblicazione bando su GURI | CUC |
| Pubblicazione bando su GUCE | CUC |
| Pubblicazione bando su WEB stazione appaltante e Unione | CUC |
| Ricezione offerte | CUC |
| Det. nomina Commissione o apertura del seggio di gara monocromatico | CUC |
| Seduta commissione di gara Centrale di committenza | CUC |
| Determina Approvazione verbale di gara sedute e aggiudicazione provvisoria | CUC |
|  | CUC |
| Verifica qualificazione | comune |
| Determina aggiudicazione definitiva | comune |
| Invio comunicazione ai non aggiudicatari | comune |
| Pubblicazione esito gara Comune | comune |
| Invio Lettera documenti di contratto | comune |
| Predisposizione definitiva contratto d’appalto | CUC/comune |
| Verbale di cantierabilità | comune |
| Stipula contratto di appalto | comune |
| Registrazione contratto | comune |
| Verbale di consegna | comune |
| Notifica preliminare | comune |
| Determine di autorizzazione ai subappalti | comune |
| Deposito SAL | comune |
| Istruttoria SAL | comune |
| Determina di approvazione e liquidazione SAL | comune |
| Deposito verbale di conclusione lavori | comune |
| Collaudo statico | comune |
| Variazioni catastali | comune |
| Altri collaudi (energia, certificazioni, acustica, ecc.) | comune |
| Pubblicazione avviso ai creditori | comune |
| Deposito conto finale | comune |
| Istruttoria tecnico contabile CONTO FINALE | comune |
| invio invito a sottoscrizione entro 30 gg | comune |
| Sottoscrizione o silenzio assenso | comune |
| Redazione di relazione riservata alla Giunta | comune |
| Delibera approvazione CRE o collaudo | comune |
| Deposito fidejussione rata di saldo | comune |
| Liquidazione rata di saldo APPALTATORE | comune |
| Liquidazione saldi altri soggetti | comune |
| Atto approvazione contabilità finale | comune |
| Rendicontazione enti finanziatori terzi | comune |